附件3

区级部门预算项目绩效自评表

（   2020  年度）

填报单位：石家庄高新区人民法院	金额单位：万元

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金（石财行【2019】62号） |  | 实施(主管） 单位 | 石家庄高新区人民法院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 26.8 | 89.3% |
|  | 其中：财政 资金 | 30 | 其中：财政资 金 | 30 | 其中：财政 资金 | 26.8 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、本项目是基于融合架构的新型桌面模式，桌面虚拟化，为法院的工作人员提供更安全、更高效的办公云桌面，节约办公桌面系统资源。 2、本项目是原来的法院云桌面系统资源严重不足，需要对深信服服务器进行扩展升级，提高系统容量及资源，从而提高审判效率的提高。 |  |  | 为法院的工作人员提供了更安全、更高效的办公云桌面，节约办公桌面系统资源。 提高了系统容量及资源，从而提高审判效率的提高。 |  |  | 90% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置质量合格率 |  | ≥90% | 90% | 40 |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行率 指标（10分） | 预算执行率 |  |  |  | 86.3% | 7 |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 办案效率提高 |  | 显著提高 | 显著提高 | 40 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 97 |
| 五、 存在问题 、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

填报人：丰丽君	联系电话：85321036